**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - МОИ ДОРОГИ»**

 С подрядной организацией ООО «Геопром Даг» подписан контракт № 08 от 12.05.2020г. на сумму 1 900 000 руб., согласно, которому проводятся работы по ремонту внутрисельской дороги ул. Маммаульская села Маммаул Сергокалинского района РД.

**На 16.05.2020 года :**

на улице Маммаульская села Маммаул (протяженность – 4856 м.) **:**

- завершен ямочный ремонт;

- завершено профилирование;

- начаты гравийные работы;

- готовятся формы № КС – 3.

- работы на улице Новомугринская завершены на 55%.

Фото хода выполнения работ размещен на сайте МР «Сергокалинский район»