**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - МОИ ДОРОГИ»**

 С подрядной организацией ООО «СПЕЦ СМУ» подписан контракт № 1.21 от 17.07.2021г. на сумму 10342688,40 руб., согласно, которому проводятся работы по ремонту внутрисельской дороги ул. Мургукская села Мургук Сергокалинского района РД.

Сумма экономии по итогам торгов: 104476,60 руб.

**Дата начала работ** 18.07.2021

**На 10.08.2020 года :**

на улице Мургукская села Мургук (протяженность – 10252 м2.) **:**

- завершено профилирование;

- завершены гравийные работы;

- осталось асфальтирование;

Процент освоения средств составляет – 22%

Процент выполнения всех работ составляет -35%

Фото хода выполнения работ размещен на сайте МР «Сергокалинский район»