**Чек-лист контроля хода реализации программы по модернизации систем водоснабжения Республики Дагестан**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Название объекта** | **Строительство группового водопровода Бурдеки –Кичигамри- Сергокала** |
| **2** | **Населенные пункты, которые будут обеспечены водой** | **Кичигамри, Сергокала** |
| **3** | **Численность населения, которое получит доступ к новой системе водоснабжения** | **12765 чел.** |
| **4** | **Наличие инженерных изысканий** |  |
| 4.1 | наименование | **Инженерные изыскания, Том 1.** |
| 4.2 | дата |  |
| 4.3 | номер |  |
| 4.4 | организация, проводившая инженерные изыскания | **ГУ «Дагагропромпроект»** |
| **5** | **Наличие проектной документации** |  |
| 5.1 | Наименование проектировщика | **ООО «Экострой»** |
| **5.2** | **Наличие положительного заключения экспертизы на проектную документацию** |  |
| 5.2.1 | Орган, выдавший заключение | **ГУ РД «Госэкспертиза проектов»** |
| 5.2.2 | Дата заключения | **18 августа 2008г.** |
| 5.2.3 | Номер заключения | **№05-1-5-0161-08** |
| **5.3** | **Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства** |  |
| 5.3.1 | Орган, выдавший заключение | **ГАУ РД «Госэкспертиза проектов»** |
| 5.3.2 | Дата заключения | **12.03.2019 г.** |
| 5.3.3 | Номер заключения | **№ 1-8-1-0029-19** |
| **5.4** | **Наличие выделенного земельного участка под строительство (реконструкцию)** |  |
| **5.4.1** | **Орган, предоставивший земельный участок** | **Администрация МР «Сергокалинский район»** |
| **5.4.2** | **Реквизиты решения органа, предоставившего земельный участок** |  |
| а) | Дата | **14.03.2006г.** |
| б) | Номер | **б/н** |
| в) | Вид документа | **1)Заключение по отводу земель. участка****2)Акт обследования и выбора земельного участка для строительства Группового водопровода Бурдеки-Кичигамри-Сергокала.** |
| **5.4.3** | **Документ, подтверждающий права на земельный участок** |  |
| **6.** | **Наличие разрешения на строительство** |  |
| 6.1 | Орган, выдавший разрешение на строительство | **Отдел архитектуры, строительства и земельным отношениям** |
| 6.1.1 | Дата разрешения | **12.07.2019г.** |
| 6.1.2 | Номер разрешения | **№ 105-008** |
| 6.2 | Срок действия разрешения на строительство | **30.12.2020г.** |
| **7.** | **Курирующий заместитель министра** | **Абакаров Ибрагим Лулуевич** |
| **8.** | **Курирующий заместитель главы администрации** | **Османова Убайдат Мухтаровна** |
| **9.** | **Проведение торгов на заключение договора на проведение строительных работ** |  |
| 9.1 | Дата аукциона | **17.05.2019г.** |
| 9.2 | Победитель аукциона | **ООО «Еврострой»** |
| **10.** | **Наличие договора на проведение строительных работ** |  |
| 10.1 | Дата | **03.06.2019г.** |
| 10.2 | Номер | **№ 0803200013719000099** |
| 10.3 | Наименование подрядчика | **ООО «Еврострой»** |
| 10.4 | Ответственный за строительный участок | **Алишейхов Магомедсалам** |
| **11.** | **Наличие извещения о начале строительных работ** |  |
| 11.1 | дата |  |
| 11.2 | номер |  |
| **12.** | **Строительный контроль подрядчика** |  |
| 12.1 | ФИО ответственного | **Исмаилов А.А.** |
| 12.2 | Сведения о ходе строительного контроля |  |
| **13.** | **Строительный контроль заказчика** |  |
| 13.1 | ФИО ответственного | **Манапов Н.Э.** |
| 13.2 | Сведения о ходе строительного контроля | **Еженедельно** |
| **14.**  | **Государственный строительный надзор** |  |
| 14.1 | ФИО ответственного | **Асалиев Артур Ибрагимович** |
| 14.2 | Сведения о ходе государственного строительного надзора |  |
| **15.** | **Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год,** **тыс. руб.** | **37 631,00** |
| **16.** | **Исполнение кассового плана** |  |
|  | **Период** | **План,** **тыс. рублей** | **Факт,** **тыс. рублей** | **Причины отставания** **(при наличии)** |
| 16.1 | Освоено на 1 июля |  |  |  |
| 16.2 | Август  |  |  |  |
| 16.3 | Сентябрь |  |  |  |
| 16.4 | Октябрь |  |  |  |
| 16.5 | Ноябрь |  |  |  |
| 16.6 | Декабрь |  |  |  |
| **17.** | **Наличие заключения о соответствии законченного строительством объекта проектной документации** |  |
| 17.1 | Орган, выдавший разрешение на строительство |  |
| 17.2 | Дата разрешения |  |
| 17.3 | Номер разрешения |  |
| **18.** | **Наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию** |  |
| 18.1 | Орган, выдавший разрешение на строительство |  |
| 18.2 | Дата разрешения |  |
| 18.3 | Номер разрешения |  |
| **19.** | **Наличие информационных щитов на строительной площадке** |  |
| 19.1 | Количество щитов |  |
| 19.2 | Соответствие стандарту макета |  |
| 19.3 | Примечание |  |
| **20.** | **Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями новой системы водоснабжения** |  |
| 20.1 | Количество щитов |  |
| 20.2 | Соответствие стандарту макета |  |
| 20.3  | Примечание |  |
| **21.** | **Наличие информации на сайте Минстроя РД (Минэкономразвития РД)** |  |
| 21.1 | Оценка качества информации |  |
| **22.** | **Наличие информации на сайте муниципального образования** |  |
| 22.1 | Оценка качества информации |  |
| **23.** | **Наличие в муниципальном образовании комиссии по организации работы новой системы водоснабжения и подключения к ней домовладений** |  |
| 23.1 | Орган, принявший решение о создании |  |
| 23.2 | Номер документа о создании комиссии |  |
| 23.3 | Дата документа о создании комиссии |  |
| 23.4 | Вид документа о создании комиссии |  |
| **24.** | **Наличие плана мероприятий по подключению к новой системе водоснабжения домовладений**  |  |
| 24.1 | Примечание |  |
| **25.** | **Организация работы по приему заявок на подключение** |  |
| 25.1 | Оценка качества работы |  |