**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - МОЯ ВОДА»**

В рамках республиканской инвестиционной пронрпаммы реализуется проект «Строительство группового водопровода Бурдеки- Кичигамри- Сергокала» протяженностью 27,75 км., согласно контракту от 03.06.2019 года с ООО «Еврострой»

 **На 09.09.2019 года :**

- полностью завершена укладка трубы диаметром 110 мм протяженностью 900 метров;

- полностью завершен монтаж 2 резервуаров ёмкостью 200 куб. метр каждая.

Фото хода выполнения работ размещен на сайте МР «Сергокалинский район».